1. Заголовок

Кейс «Создание PWA-приложения для управления личными финансами» — предполагает разработку автономного (offline-first) прогрессивного веб-приложения для учёта доходов и расходов пользователя, анализа финансовых привычек и планирования бюджета.

Направление подготовки: 01.03.02 – Прикладная математика и информатика

Образовательная программа: Программная инженерия систем машинного обучения

Семестр: 2-й семестр

2. Аннотация

Кейс «Создание PWA-приложения для управления личными финансами» — это практическая задача по разработке современного веб-продукта, ориентированного на реального пользователя: приложение должно работать как «почти нативное», устанавливаться на устройство, запускаться из иконки, быть доступным без интернета и обеспечивать удобный ввод операций.

Учебная дисциплина: Ознакомительная практика

Актуальность и практическая значимость

Финансовая грамотность и регулярный контроль расходов — одна из наиболее востребованных «повседневных» цифровых практик. При этом многие пользователи сталкиваются с барьерами: неудобные интерфейсы, необходимость постоянного интернета, отсутствие приватности или сложный ввод данных. PWA-подход позволяет реализовать приложение, которое:

- работает офлайн (в дороге, в метро, без связи),

- быстро запускается и выглядит как мобильное,

- может хранить данные локально (повышая приватность),

- при наличии сервера — поддерживает синхронизацию между устройствами.

Форма выполнения: групповая.

Кейс направлен на формирование следующих ключевых компетенций

Профессиональные компетенции (hard skills):

- Frontend/PWA разработка: создание интерфейсов, работа с Service Worker, manifest, offline-cache, установка на устройство.

- Проектирование хранения данных: IndexedDB/SQLite (через WebAssembly/библиотеки), либо серверное хранилище (PostgreSQL/MongoDB) + локальный кэш.

- Разработка API (опционально для облачной версии): REST/GraphQL для синхронизации данных, авторизация, защита.

- Архитектура клиента: управление состоянием, маршрутизация, обработка ошибок, валидация форм.

- DevOps (основы): Git-процесс, деплой на публичный хостинг (например, Vercel/Netlify), базовые практики CI.

- UI/UX (основы): пользовательские сценарии, минимизация «трения» при вводе трат, доступность (a11y).

Универсальные компетенции (soft skills):

- Командная работа: распределение ролей, code review, совместное принятие решений.

- Управление проектом: планирование спринтов, бэклог, приоритизация.

- Продуктовое мышление: формирование MVP, фокус на ценности и удобстве пользователя.

- Коммуникация и презентация: регулярные демонстрации, аргументация решений.

- Системное мышление: целостный взгляд на продукт (данные → сценарии → интерфейс → надежность).

3. Постановка задания

Название кейса: Разработка PWA-приложения для учета личных финансов (MVP).

Цель выполнения кейса:
Сформировать и закрепить практические навыки проектирования и разработки автономного веб-приложения в итеративном формате. В ходе работы студенты осваивают принципы offline-first, а также (при выборе расширенного варианта) — клиент-серверную архитектуру и синхронизацию данных.

Конкретный образ результата (MVP):
Готовый MVP, развернутый на публичном хостинге, который предоставляет пользователю возможность:

- Добавлять операции доходов и расходов: сумма, категория, дата/время, комментарий.

- Просматривать историю операций (список, фильтры по периоду/категории, поиск по тексту).

- Вести категории (минимальный набор + пользовательские, цвет/иконка — опционально).

- Получать простую аналитику: баланс за период, сумма расходов по категориям, базовые графики.

- Работать офлайн: приложение открывается без интернета; данные сохраняются локально.

- Устанавливаться как PWA: наличие manifest, иконок, корректной установки на мобильное/desktop.

- (Опционально, как расширение) Аккаунт и синхронизация: регистрация/вход, облачное хранение, перенос данных между устройствами.

4. Промежуточные показы (Milestones)

В рамках проекта предусмотрены 4 обязательные контрольные демонстрации.

- Показ 1 (конец 3-й недели): защита концепции, UX-сценариев и архитектуры (offline-first).

- Показ 2 (конец 6-й недели): демонстрация ядра приложения: ввод операций и локальное хранение.

- Показ 3 (конец 9-й недели): категории, фильтры, базовая аналитика, улучшенный UX.

- Показ 4 (конец 12-й недели): демонстрация MVP целиком: PWA-установка + офлайн-режим + стабильность.

5. Форма и формат отчетности (финальная)

- Ссылка на работающий MVP (публичный URL).

- Ссылка на Git-репозиторий с полной историей коммитов.

- Техническая документация (README.md) в репозитории:

  - архитектура и выбранный стек,

  - инструкция по локальному запуску,

  - описание PWA-части (manifest, service worker, offline-кеш),

  - описание модели данных и хранения (IndexedDB/сервер).

- Финальная презентация (10–15 слайдов) и защита проекта.

6. Сроки выполнения

15 недель.

7. Методические рекомендации обучающимся

Рекомендуемый состав группы по ролям (для команды из 4 человек)

- Team Lead / Project Manager: планирование, бэклог, интеграция, контроль качества.

- Frontend/PWA разработчик: UI, state management, PWA (SW/manifest), офлайн-сценарии.

- Backend разработчик (если есть синхронизация): API, БД, авторизация, безопасность.

- Тестировщик / QA (или инженер по качеству): сценарии тестирования, чек-листы, регресс.

Если команда решает делать полностью автономное приложение без сервера, роль backend можно трансформировать в Data/Architecture Engineer (IndexedDB, миграции схемы, импорт/экспорт, качество данных).

Примерный план работы по спринтам (3 недели на спринт)

- Спринт 1 (Недели 1–3): Планирование, UX и архитектура

  - Задачи:

    - определить целевого пользователя и сценарии (быстрый ввод, просмотр статистики);

    - сформировать User Stories для MVP;

    - спроектировать модель данных (операции, категории, настройки);

    - выбрать стек (например, React/Vue + TypeScript; IndexedDB через Dexie; графики; UI-kit);

    - продумать PWA-требования: manifest, стратегия кэширования, офлайн-поведение;

    - подготовить wireframes основных экранов (список, добавление операции, аналитика, настройки);

    - настроить Git-процесс, доску задач.

  - Результат для Показа 1: презентация концепции, user flow, архитектура, схема данных, макеты экранов, план работ.

- Спринт 2 (Недели 4–6): Ядро — операции и хранение данных

  - Задачи:

    - каркас приложения: роутинг, базовый UI, навигация;

    - добавление/редактирование/удаление операции;

    - локальное хранилище (IndexedDB), валидация ввода;

    - первичная подготовка PWA: manifest, иконки, базовый service worker.

  - Результат для Показа 2: пользователь добавляет операции, видит список; данные сохраняются локально и не исчезают после перезагрузки.

- Спринт 3 (Недели 7–9): Категории, фильтры, аналитика

  - Задачи:

    - справочник категорий (создание/редактирование);

    - фильтры по периоду/категории, поиск;

    - аналитика: баланс, расходы по категориям, график (минимум один вид визуализации);

    - улучшение UX: быстрый ввод, шаблоны/последние категории (по возможности).

  - Результат для Показа 3: полноценное ведение операций с фильтрацией и базовой аналитикой.

- Спринт 4 (Недели 10–12): PWA-готовность и надежность

  - Задачи:

    - корректная установка PWA, проверка Lighthouse;

    - офлайн-режим: кэш статики, понятные сообщения об ошибках, предсказуемое поведение;

    - стабильность: обработка крайних случаев, тестирование, исправление багов;

    - (опционально) синхронизация/аккаунт: базовый сервер и авторизация.

  - Результат для Показа 4: демонстрация полного MVP: установка + офлайн + ключевые сценарии без критических багов.

- Спринт 5 (Недели 13–15): Стабилизация и подготовка к защите

  - Задачи:

    - регресс-тесты, полировка интерфейса;

    - рефакторинг, повышение качества кода, документация;

    - финальный деплой;

    - подготовка презентации и демо-сценария.

  - Результат: готовый к защите проект и все отчетные материалы.

8. Методические рекомендации по оцениванию

Общая система оценивания:
Итоговая оценка формируется по 100-балльной шкале.

Шкала перевода баллов:

- 75–100: Отлично

- 55–74: Хорошо

- 40–54: Удовлетворительно

- 0–39: Неудовлетворительно

Критерии оценивания (максимум 100 баллов)

- Блок 1. Промежуточные показы (40 баллов)

  - Показ 1 (10): концепция, UX-сценарии, обоснование стека, схема данных, план PWA.

  - Показ 2 (10): рабочее ядро (операции + хранение), качество реализации, базовая структура проекта.

  - Показ 3 (10): категории/фильтры/аналитика, корректность расчетов, качество UI.

  - Показ 4 (10): целостный MVP: PWA-установка, офлайн-работа, стабильность.

- Блок 2. Финальный продукт и техническая реализация (40 баллов)

  - Качество и стабильность MVP (15): отсутствие критических багов, корректные расчеты, надежное хранение.

  - Качество кода и архитектуры (15): читаемость, структура, понятные слои, аккуратная работа с состоянием и данными, Git-практики.

  - UI/UX и PWA-готовность (10): удобный ввод, понятная навигация, соответствие PWA требованиям (manifest/SW), приемлемые метрики Lighthouse.

- Блок 3. Документация и защита (20 баллов)

  - README и тех.описание (5): запуск, архитектура, offline/PWA, ограничения и допущения.

  - Презентация и демонстрация (10): логика, ценность, ясное демо ключевых сценариев.

  - Ответы на вопросы (5): понимание offline-first, хранения данных, ограничений браузера и принятых решений.

Описание уровней оценки

- Отлично (75–100): все показы в срок; приложение удобно, стабильно, офлайн работает предсказуемо; PWA корректно устанавливается; код и документация высокого качества; возможны функции сверх MVP (повторяющиеся операции, импорт/экспорт, синхронизация).

- Хорошо (55–74): MVP полностью реализован; есть мелкие замечания по UX/стабильности; PWA и офлайн в целом работают.

- Удовлетворительно (40–54): базовые сценарии есть, но заметны баги/ограничения; офлайн/PWA реализованы частично; документация слабая.

- Неудовлетворительно (0–39): MVP не работает или отсутствуют ключевые требования (операции/хранение/офлайн/PWA); проект не готов к защите.